Arkivsak-dok. 65 - 16

Saksbehandler: Ingvar Haabeth

Behandles av: Møtedato:

Sandnes Eiendomsselskap KF 26.04.2016

**Byggeregnskap prosjekt 35014 – Gravarslia barnehage, ferdigstillelse av soveskur**

**Saksopplysninger:**

I 2011 ble det oppført soveskur i Gravarslia barnehage. Dette ble finansiert med restmidler fra andre prosjekt.

Budsjettbevilgning for gjenstående arbeider så som drenering, el.installasjoner og inngjerding ble vedtatt i Bsak 88/14 og Bsak 34/15.

Prosjektet var ferdigstilt med ferdigattest den 14/10-14, iht framdriftsplan.

**Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Utgifter** |   |   |
| Budsjett  | 222 |   |
| Regnskap  | 222 |   |
|  **Avvik**  | 0 |   |
|   |  |   |
|  **Finansiering**  |  |  |
| Fellesfinansiering/bruk av lån  | 194 |   |
| MVA kompensasjon  | 28 |   |
|  **sum**  | 222 |   |
|   |  |   |
|  Vedtak økonomi - bevilgninger  |   |
|  **Vedtatt**  |  **Beløp**  |   |
| Bsak 88/14 1.perrapp | 200 |   |
| Bsak 34/15 årsoppgjør | 22 |   |
|   | 222 |   |
|   |   |   |

**Vurdering:**

Regnskap viser et forbruk på kr 222 000.

Dette er et overforbruk på 22 000 ift. til opprinnelig grovkalkyle. Dette ble bevilget via Bsak. 34/15. Tiltakene var kun grovkalkulert og gjennomført gjennom bruk av entreprenør via avrop på rammeavtaler. Overskridelse anses som mindre vesentlig.

Bygget ble sluttført av entreprenører, Byggmester Sagen og Apply.

Økonomisk størrelse av prosjektet stilles ikke krav om revisorerklæring.

**Forslag til vedtak:**

1. Byggeregnskap for prosjekt 35014 – Gravarslia barnehage, ferdigstillelse av soveskur godkjennes på kr 222 000 og avsluttes.
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging

Sandnes Eiendomsselskap KF, 19.04.2016

Torbjørn Sterri

daglig leder