Arkivsak-dok. 67 - 16 

Saksbehandler: Ingvar Haabeth

Behandles av: Møtedato:

Sandnes Eiendomsselskap KF 26.04.2016

**Byggeregnskap prosjektnr. 35003 – Utendørsanlegg, barnehage bevilgn. 2014**

**Saksopplysninger:**

Prosjektetbeskrivelse fra ØP2014-2017:

Opprustning av eldre barnehageanlegg, samt opprustning av lekeutstyr for å tilfredsstille forskrift om sikkerhet på lekeutstyr.

Bestilleransvaret for utendørsanlegg barnehager er lagt til stab eiendom, som utformer dette i samarbeid med oppvekst barn og unge.

Politisk tilligger det utvalg for tekniske saker å prioritere tiltak i henhold til årsbevilgningen. Flere barnehager har uteområder som er preget av stor slitasje etter mange år med manglende vedlikehold/oppgraderinger. De siste årene er det satt av begrensede midler til formålet. Rådmannen tilrår at bevilgningen til oppgradering av uteområdene videreføres i samsvar med gjeldende økonomiplan.

Prosjektet var ferdigstilt er ferdigstilt iht. framdriftsplan.

**Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Utgifter** |  |  |
| Budsjett | 518 |  |
| Regnskap | 440 |  |
| **Avvik** | 78 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Vedtak økonomi - bevilgninger | |  |
| **Vedtatt** | **Beløp** |  |
| ØP 2014-2017 | 545 |  |
| Bsak 88/14 1.perrapp | -27 |  |
|  | 518 |  |
|  |  |  |

**Vurdering:**

Regnskap viser et forbruk på 440 000 kroner. Prosjektet er gjennomført med et mindre forbruk på 78 000 kr. Prosjektene er gjennomført basert på pristilbud på utstyr mens arbeidene er gjennomført etter avtale om bruk av medgått tid. Av den grunn har en ikke hatt tilstrekkelig oversikt over endelig sluttkostnad da arbeidene ble igangsatt. Et underforbruk på 78 000 kr er i overkant av det en må forvente.

Alle arbeidene er bestilt utført av Sandnes kommune, Bydrift. Det ble gjennomført tiltak på følgende bygg, kostnad oppført i tusen kr:

|  |  |
| --- | --- |
| Bygg | Kostnad i tusen kr. |
| Austrått barnehage | 46 |
| Figgjo barnehage | 114 |
| Hommersåk barnehage | 41 |
| Jønningheia barnehage | 10 |
| Myklaberget barnehage | 87 |
| Sandved barnehage | 120 |
| Smeaheia barnehage | 5 |
| Øygard barnehage | 17 |
| **Totalt:** | **440** |

Økonomisk størrelse av prosjektet stilles ikke krav om revisorerklæring.

**Forslag til vedtak:**

1. Byggeregnskap for prosjekt 35003 – Utendørsanlegg, barnehage 2014 bevilgning godkjennes på kr 440 tusen og avsluttes med et underforbruk på kr 78 000.
2. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging

Sandnes Eiendomsselskap KF, 19.04.2016

Torbjørn Sterri

daglig leder