Arkivsak-dok. 129 - 16

Saksbehandler: Kristine N. Meinkøhn

Behandles av: Møtedato:

Sandnes Eiendomsselskap KF 28.09.2016

**Prosjektregnskap pnr 41012 – Prestebolig på Hana**

**Saksopplysninger:**

I Bsak 5/14 ble det vedtatt å anskaffe ny prestebolig på Hana. Salg av eksisterende prestebolig samt bevilgning på kr 3 millioner, pluss omkostninger, ble vedtatt som ramme for kjøp. Salg og kjøp av prestebolig er foretatt. Salgssummen for tidligere prestebolig ble på kr 4 264 713. Kostnad for ny bolig ble på kr 7 363 752. Siden veilederen for budsjettering av investeringsbudsjettet fastslår at alle inntekter er frie og dermed ikke kan benyttes til finansiering av ett prosjekt direkte, måtte kjøp av presteboligen budsjetteres fullt ut med egne midler, kr 7,364 millioner, og inntektene på kr 4,265 millioner budsjetteres som inntekt.

Prosjekt var ferdigstilt i oktober 2014.

**Kostnadsramme, bevilgninger og avvik, tusen kr**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Utgifter** |  |  |
| Budsjett | 7 364 |  |
| Regnskap | 7 351 |  |
| **Avvik** | 13 |  |
|  |  |  |
| **Finansiering** | |  |
| Fellesfinansiering/bruk av lån | 7 343 |  |
| mva | 8 |  |
| **sum** | 7 351 |  |
|  |  |  |
| Vedtak økonomi - bevilgninger | |  |
| **Vedtatt** | **Beløp** |  |
| 1.per.rapp. 2014, Bsak 88/14 | 7 364 |  |
|  | 7 364 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Vurdering:**

Regnskap viser et forbruk på kr 7,351 millioner kroner. Boligen var kjøpt i 2014.

**Forslag til vedtak:**

1. Byggeregnskap for prosjekt 41012 – kjøp av ny prestebolig i Hana godkjennes på
2. 7,351 mill kr og avsluttes med et underforbruk på kr 13 000.
3. Saken oversendes rådmannen for videre oppfølging.

Sandnes Eiendomsselskap KF, 21.09.2016

Torbjørn Sterri

daglig leder

Vedlegg 1: Revisjonsrapport fra Rogaland Revisjon IKS